# Java Stream API
可視化シミュレーター

実装基準仕様書

Draft v0.8 / 2026-08-07

# 目次

| 章 | セクション |
| --- | --- |
| 1 | 文書概要 |
| 2 | 目的・設計原則 |
| 3 | 初版のスコープ |
| 4 | 実装対象メソッド |
| 5 | システムアーキテクチャ |
| 6 | 共通データ・型モデル |
| 7 | OperationCatalog |
| 8 | Pipelineテンプレートモデル |
| 9 | DSLモデル |
| 10 | ScenarioProvider境界 |
| 11 | シナリオモデルと教材制約 |
| 12 | 状態モデル |
| 13 | Step Engine |
| 14 | 操作別可視化仕様 |
| 15 | Collector可視化仕様 |
| 16 | Stream生成・空入力・特殊ケース |
| 17 | 画面UI仕様 |
| 18 | 操作・履歴・UI一時状態 |
| 19 | 非機能・品質要件 |
| 20 | Phase別実装計画 |
| 21 | Phase 1 実装契約 |
| 22 | Phase 1 受入条件 |
| 23 | Phase 1 テスト項目 |
| 24 | 全体テスト戦略 |
| 25 | 実装開始条件 |
| 付録 | A〜F |

文書ステータス：実装基準（Draft v0.8）

本書は、Java Stream API 可視化シミュレーター初版の設計・実装・テストで参照する唯一の基準文書である。Draft v0.6までの機能・正確性・画面レイアウト仕様と、その後に確定したアーキテクチャ、状態モデル、Pipelineテンプレート、DSL、ScenarioProvider境界、Phase別実装計画を統合する。本書と旧ドラフト、過去の会話、画面モックに差異がある場合は本書を正とする。

アプリの実装は本書の作成範囲に含まない。実装開始は、Draft v0.8の反映確認後、Phase 1開始の明示的な指示をもって別途開始する。

# 1. 文書概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | Java Stream API 可視化シミュレーター 実装基準仕様書 |
| 版 | Draft v0.8 |
| 基準日 | 2026-08-07 |
| Java基準 | Java SE 25 / JDK 25 |
| フロントエンド | React + TypeScript + Vite |
| 初版のPipeline作成方式 | 学習対象操作に対応する定義済み教材Pipelineテンプレートを読み込む |
| 初版のAI接続 | Phase 1〜5は決定的fixture provider、Phase 6でサーバー側AI adapterへ接続 |
| 本書の効力 | 初版実装の唯一の仕様。旧ドラフト・モックとの差異は本書を優先 |
| 実装状況 | 未着手。本書では計画と受入基準までを確定する |

## 1.1 Draft v0.8の主な改訂点

| 区分 | 改訂内容 |
| --- | --- |
| 文書統合 | Draft v0.6と、その後に確定した設計判断を一つの仕様へ統合 |
| 未決事項の解消 | React + TypeScript + Vite、Java record、1000ms固定再生、500 snapshot上限、parallelStream対象外等を確定事項へ変更 |
| アーキテクチャ | React UI、Application、Simulation Core、ScenarioProvider、サーバー側AI adapterの責務境界を追加 |
| snapshot | 「入力要素1件」ではなく「学習上意味があり、戻る操作で復元可能な1つの確定状態」と再定義 |
| Pipeline | 定義済みPipelineテンプレート、TemplateInstance、共通PipelineDefinition、将来ビルダー境界を追加 |
| DSL | Predicateだけでなくsupplier、mapFactory、finisher、teeing merger、Collector ASTまでホワイトリスト化 |
| AI | AIが自由なPipelineや実行コードを生成する方式を廃止。許可済みtemplate IDとDSLパラメータのみを候補として返す |
| Phase計画 | Phase 1〜6の責務、完了条件、共通報告項目を確定 |
| Phase 1 | 実装範囲、対象外、受入条件、単体・統合・E2Eテストを独立章として具体化 |
| 整理 | mapToObj()の重複、旧「実装前の確認事項」、AIコード文字列の扱いなど、重複・矛盾・古い記述を削除または更新 |
| M-1 | P1-E06用としてfilter 5ノードの横スクロール検証templateを追加し、基準dataset、期待結果、nodeId前提、snapshotBudget、E2E検証内容を明記 |
| J-1 | JDK 25 Oracle TestsのPhase 1での扱いとJDK 25ランタイム調達方法を、判断期限付きのPhase 1中判断事項として登録 |
| J-2 | snapshot中の処理中要素を原則1件とする規定の例外を、判断期限付きのPhase 1中判断事項として登録 |
| J-3 | playbackState ERRORの遷移条件とUI表示を、Phase 1のhistory / engine実装時の判断事項として登録 |
| 将来対応 | 教材Pipeline最大ノード数ガイドラインの運用方針と、P1-E11期待画像の正本を明記 |

## 1.2 変更管理

- 本書を変更する場合は、版番号、変更理由、影響するPhase、受入条件・テストへの影響を記録する。

- 実装中に仕様とコードの差異が見つかった場合、コードを暗黙の正としない。差異を報告し、本書または実装を明示的に修正する。

- 画面モックは情報配置の参考であり、挙動・意味論・状態定義は本文を正とする。

# 2. 目的・設計原則

| 設計原則 | 仕様 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 処理の流れを理解する | 最終結果だけでなく、要素がどの操作を通過し、どこで変換・除外・集約されるかを表示する | チェーンされたコードだけでは遅延評価、融合処理、短絡を把握しづらいため |
| 型の変化を見せる | Stream<Employee> → IntStream → OptionalDouble等、各区間の型を常時表示する | primitive特化Stream、Optional、Collectorの理解に型が不可欠なため |
| Collectorを構造として見せる | 構造ツリー、現在要素の経路、蓄積状態、結果型を同期表示する | downstreamや入れ子Collectorの内外関係を可視化するため |
| 空を一級シナリオにする | 標準、途中0件、空ソースを区別する | 空Collection、Optional.empty、0、boolean、identity等の差を学ぶため |
| 確定snapshotで同期する | 全パネルは同じsnapshot IDの確定状態だけを描画する | 入力・出力・コード・説明の時点ずれを防ぐため |
| AIと実評価を分離する | AIは検証前のScenarioCandidateを生成し、結果と途中状態はSimulation Coreが算出する | AIの生成誤差を結果の正しさへ持ち込まないため |
| 共通ASTをSource of Truthにする | DSL評価、型推論、Javaコード、自然文説明を同じ型付きASTから生成する | 表示と実評価の不一致を防ぐため |
| 概念モデルと実JVMを区別する | 論理フローを表示しつつ、評価省略・順序非保証・非決定性を注記する | count最適化やfindAny等を誤解させないため |
| 決定性と仕様保証を区別する | 教材表示は再現可能にするが、JDK上の順序・要素保証とは分けて説明する | 学習しやすさとAPI仕様の正確性を両立するため |

# 3. 初版のスコープ

## 3.1 初版に含めるもの

- 選定済みのStream生成、中間操作、終端操作、Collector / Collectors。

- 標準、途中0件、空ソースのシナリオ。

- 定義済み教材Pipelineテンプレート。1操作につき複数テンプレートを登録可能とする。

- 入力 → 処理中 → 出力、Pipeline、型遷移、Javaコード、説明、操作固有状態の同期表示。

- 進む、戻る、最初から、自動、停止。

- 1000ms / snapshot固定の自動再生。

- 1実行500 snapshotの安全上限。

- Phase 1〜5の決定的fixture provider。

- Phase 6のサーバー側AI adapterとRemoteScenarioProvider。

- Java 25の固定Oracle Testによる結果照合。

## 3.2 初版に含めないもの

- 任意Pipelineビルダー、ノードの追加・削除・並べ替えUI。

- Predicate等を自由入力する自由操作モード。

- parallelStreamの実行シミュレーション。補助説明のみ対象とする。

- 自動再生速度の変更UI。

- null、NaN、Infinity、overflow、例外を主題とする教材。

- AI生成Javaコード、JavaScript eval、Function、動的関数生成、任意コード実行。

- フロントエンドからAI事業者APIを直接呼ぶ構成。

- primitive特化Streamの3引数collect。

## 3.3 将来拡張

自由Pipelineビルダーは将来拡張とする。初版のStep Engineはテンプレートを直接実行せず、検証済みの共通PipelineDefinitionを実行する。

初版:   PipelineTemplate → TemplateInstantiator → PipelineDefinition → Validator → Step Engine
将来:   PipelineBuilder  →                       PipelineDefinition → Validator → Step Engine

将来ビルダーを追加しても、snapshot、履歴、DSL評価、Collector Engineを作り直さない境界を維持する。

教材Pipelineの最大ノード数ガイドラインは、例として「生成1 + 中間最大3 + 終端1」とする。初版はsnapshotBudget（500上限の事前検証）を実質上限として運用する。このガイドラインはPhase 6のAI生成制約への流用を想定する。

# 4. 実装対象メソッド

実装対象の完全一覧と優先度は付録Aに示す。主な分類は次のとおり。

| 分類 | 対象 |
| --- | --- |
| Stream生成 | Collection.stream()、Arrays.stream()、Stream.of()、generate()、iterate()、range()、rangeClosed()、各種empty() |
| 中間操作 | filter()、map()、mapToX()、boxed()、mapToObj()、flatMap系、distinct()、sorted()、peek()、limit()、skip()、takeWhile()、dropWhile() |
| 終端操作 | forEach系、toList()、toArray()、collect()、reduce()、count()、min/max、find系、match系、sum()、average()、summaryStatistics() |
| Collector | toList/toSet/toCollection、joining、数値集計、minBy/maxBy/reducing、mapping/filtering/flatMapping、collectingAndThen、teeing、groupingBy、partitioningBy |

# 5. システムアーキテクチャ

## 5.1 レイヤーと依存方向

React UI
  → Application（セッション、履歴、再生、Provider選択）
    → Simulation Core（型、DSL、Step Engine、Collector Engine）
    → ScenarioProvider
        ├─ FixtureScenarioProvider（Phase 1〜5）
        └─ RemoteScenarioProvider → 自アプリのサーバーAPI → AiScenarioAdapter（Phase 6）

依存方向は外側から内側へ向ける。Simulation CoreはReact、ブラウザDOM、AI SDK、HTTPクライアントへ依存しない。

## 5.2 レイヤー責務

| レイヤー / モジュール | 主な責務 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| React UI | snapshot描画、操作受付、横スクロール追従、決定的表示順投影、アクセシビリティ | Stream結果・型・短絡位置を独自計算しない |
| Application | SimulationSession、履歴cursor、自動再生、停止・再開、Provider選択 | 操作固有の意味論を持たない |
| OperationCatalog | JDK 25準拠の操作性質、型規則、説明、handler ID、Javadoc根拠 | Templateごとに性質を重複定義しない |
| Pipeline Template | 定義済み教材Pipeline、DSLスロット、教材制約、表示ヒント | JDK性質や結果を独自定義しない |
| DSL Core | 構造検証、許可範囲検証、型検証、安全な評価、コード・説明生成 | コード文字列を実行しない |
| Step Engine | 現snapshotから次の確定snapshotを決定的に生成 | DOM、タイマー、アニメーションへ依存しない |
| Collector Engine | Collector AST、bucket、downstream、finisher、merger、結果型 | STATEFUL共通バッファへ押し込めない |
| Snapshot History | 不変snapshotの保存、cursor移動、完全復元 | 戻る時に再計算しない |
| ScenarioProvider | ScenarioCandidateの取得、利用可否の報告 | snapshot、正解結果、途中状態を生成しない |
| Server AI Adapter | AI呼び出し、構造化応答、秘密情報、再試行 | APIキーをフロントへ渡さない |
| JDK 25 Oracle Tests | 固定Javaコードで期待結果を生成しCoreと照合 | AI生成コードを実行しない |

## 5.3 Source of Truth

- 実行結果と途中状態：Step Engine / Collector Engine。

- 操作性質と型規則：OperationCatalog。

- Predicate、mapper、Comparator、Collector構造：検証済みDSL / AST。

- 画面：現在の確定snapshotから導出した表示。

- Providerが返す値：検証前の候補であり、正解ではない。

# 6. 共通データ・型モデル

## 6.1 Java表示モデル

EmployeeとDepartmentはJava recordとして表示する。画面内部用の安定IDはJava教材コードの業務フィールドと分離する。

record Department(String name, String division) {}

record Employee(
        String name,
        int age,
        long salary,
        double evaluation,
        String region,
        LocalDate hireDate,
        Department department,
        List<String> skills) {}

| フィールド | 型 | 主用途 |
| --- | --- | --- |
| Employee.name | String | 文字列変換、joining、mapping |
| Employee.age | int | filter、mapToInt、int系集計 |
| Employee.salary | long | mapToLong、long系集計 |
| Employee.evaluation | double | mapToDouble、double系集計 |
| Employee.region | String | groupingBy、partitioningBy |
| Employee.hireDate | LocalDate | filter、Comparator、min/max |
| Employee.department | Department | groupingBy、nested groupingBy |
| Employee.skills | List<String> | flatMap、flatMapping、distinct、toSet |
| Department.name | String | 部署単位のgroupingBy |
| Department.division | String | 上位分類 |

## 6.2 補助データ

- List<String> / String[]：distinct、sorted、joining、Stream.of、Arrays.stream。

- List<List<String>>：単純なflatMap。

- List<Integer> / int[] / IntStream：reduce、takeWhile、dropWhile、range、sum、average。

- long[] / LongStream、double[] / DoubleStream：primitive特化操作。

- generate / iterate：必ず有限化検証を通す。

## 6.3 TypeRef

型は表示文字列ではなく構造化したTypeRefで保持する。

| 種別 | 例 |
| --- | --- |
| object | Employee、Department、String |
| primitive | int、long、double |
| stream | Stream<Employee>、IntStream、LongStream、DoubleStream |
| optional | Optional<Employee>、OptionalInt、OptionalLong、OptionalDouble |
| collection | List<String>、Set<String> |
| map | Map<String, List<Employee>> |
| array | Object[]、Employee[] |
| statistics | IntSummaryStatistics等 |
| scalar / void | long、boolean、void |

型検証、Pipeline型遷移、結果ビュー選択、Javaコード生成は同じTypeRefを参照する。

# 7. OperationCatalog

OperationCatalogは、各操作の意味論と表示メタデータを一元管理する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| operationId | 安定した操作ID |
| category | source / intermediate / terminal / collector |
| traits | INTERMEDIATE / TERMINAL、STATELESS / STATEFUL、SHORT-CIRCUITING等 |
| inputTypeRule / outputTypeRule | TypeRefの入出力規則 |
| handlerId | Step Engine / Collector Engineの処理識別 |
| visualizationKind | 可視化パターン |
| legendStates | その操作で発生し得る状態 |
| jdkNotes | 遅延、順序、評価省略、非決定性等 |
| sourceRefs | JDK 25根拠ID |

TemplateやAI候補はtraitsを上書きできない。STATEFULという理由だけで共通バッファを使用せず、操作別状態を使用する。

# 8. Pipelineテンプレートモデル

## 8.1 PipelineTemplate

1つの学習対象操作に複数のテンプレートを登録できる。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| templateId | 永続的な一意ID |
| version | テンプレート仕様バージョン |
| targetOperationId | 主に学習する操作 |
| title | 教材Pipeline名 |
| sourceDefinition | ソース種別、初期型、ordered/unordered、有限/無限 |
| nodes | source、中間、終端の定義済みノード列 |
| parameterSlots | fixture / AIが設定可能なDSLパラメータ |
| allowedDslProfile | 許可するDSL種類・定義済みID |
| supportedModes | 標準、途中0件、空ソース |
| teachingConstraints | 教材として成立させる制約 |
| jdkNotes | 非決定性、最適化、順序保証等 |
| displayHints | 強調箇所、補助説明、出力ビュー |
| snapshotBudget | 500件以内に収まるかの事前検証情報 |

## 8.2 PipelineNode

各ノードは安定したnodeId、operationId、source / intermediate / terminal区分、DSLスロット、型規則参照、handler ID、可視化パターン、Javaコード行IDを持つ。

## 8.3 TemplateInstanceとPipelineDefinition

PipelineTemplate
  + dataset
  + validated DSL parameters
  + scenario mode
  + reproducibility metadata
  = TemplateInstance
  → type validation
  → PipelineDefinition

Step Engineが実行するのはPipelineDefinitionである。TemplateInstanceは検証前の実行入力、PipelineDefinitionは型と制約の検証を通過した不変定義とする。

## 8.4 AIが変更できる範囲

AIは自由なPipelineを生成しない。返却できるのは、選択中の操作に許可されたtemplateId、dataset、公開されたDSLスロットの値、限定された教材メタデータだけである。許可外のノード、操作、コード文字列、schema versionは拒否する。

# 9. DSLモデル

## 9.1 基本方針

DSLは型付きの識別可能Union / 再帰ASTとする。任意Javaコード文字列、JavaScript式、関数本文は受け付けない。同じASTから安全な評価、型推論、表示用Javaコード、自然文説明を生成する。

| 分類 | 許可する主な構造 |
| --- | --- |
| 値参照 | currentValue、Employeeフィールド、Departmentフィールド |
| 定数 | 型付きString、int、long、double、LocalDate |
| Predicate | 比較、AND、OR、NOT、文字列条件、日付条件 |
| Mapper | FIELD、TO_UPPER、PREFIX、primitive変換、skills展開 |
| Comparator | FIELD + ASC/DESC、許可済み複合キー |
| Source | generate規則、iterate規則、range境界 |
| Consumer | 定義済みConsole / Side Effect出力 |
| Reduction | 定義済み加算、最小、最大等 |
| Supplier | 定義済みコンテナsupplier ID |
| MapFactory | 定義済みMap生成ID |
| Finisher | 定義済みfinisher IDまたは許可済み宣言構造 |
| Teeing merger | 定義済みmerger IDまたは許可済み結果record構造 |
| Collector | collectorKind、引数、downstream、left / right Collector |

## 9.2 Predicate例

{
  "kind": "fieldCompare",
  "field": "age",
  "operator": "GTE",
  "value": { "type": "int", "value": 30 }
}

同じASTから表示用Java式e -> e.age() >= 30と、説明用の「ageが30以上かを判定」を生成する。

## 9.3 検証順序

- JSON Schema相当の構造検証。

- template / slot許可範囲検証。

- DSLホワイトリスト検証。

- TypeRefによる型検証。

- 教材制約検証。

- 有限化と500 snapshot以内の事前実行。

- PipelineDefinition生成。

不成立の候補はStep Engineへ渡さない。AI返却のコード文字列は表示にも評価にも使用せず、表示用Javaコードは必ずDSLから再生成する。

# 10. ScenarioProvider境界

## 10.1 インターフェース責務

ScenarioProvider
  ├─ capability(): 利用可否と理由
  └─ generate(request): ScenarioCandidate

ScenarioProviderが返すのは候補データであり、snapshot、途中状態、期待結果、Javaコード全文ではない。

## 10.2 GenerateRequest

- 学習対象操作。

- シナリオ種別。

- 許可されたtemplate ID一覧。

- template / DSL schema version。

- 必須教材制約。

- 現在のscenario revision。

## 10.3 ScenarioCandidate

- provider種別：FIXTUREまたはAI。

- template ID / version。

- datasetと安定要素ID。

- DSLパラメータ。

- 限定されたタイトル・説明メタデータ。

- provenance、生成時刻、DSL version、seedまたはrevision。

## 10.4 Provider構成

| Phase | Provider | 表示上の扱い |
| --- | --- | --- |
| Phase 1〜5 | FixtureScenarioProvider | 「固定サンプル」「別の固定サンプル」。AI生成とは表示しない |
| Phase 6 | RemoteScenarioProvider → 自アプリのサーバーAPI → AiScenarioAdapter | 検証済み候補だけを「AIで別サンプル」として確定 |

AI APIキー、モデル呼び出し、再試行はサーバー側だけに置く。

## 10.5 AI利用不能時

- AI生成ボタンをdisabledにし、理由を表示する。

- fixtureへ自動フォールバックしない。

- fixtureをAI生成と表示しない。

- 構造検証・型検証・教材制約検証に失敗した候補は再試行し、最終失敗時は理由を示す。

# 11. シナリオモデルと教材制約

## 11.1 Scenario

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本情報 | ID、名称、対象操作、モード、説明 |
| source | 種別、Stream種別、ordered/unordered、有限/無限 |
| dataset | 安定した要素IDを持つ入力データ |
| pipeline | 検証済みPipelineDefinition |
| targetOperation | 教材上の主対象ノード |
| operationDsl | Predicate、mapper、Comparator、Consumer等 |
| collectorAst | 再帰的Collector構造 |
| expectedTeachingFeatures | true/false双方、重複、短絡位置等 |
| displayHints | 強調箇所、補助説明 |
| jdkNotes | 非決定性、最適化、順序保証 |
| provenance | FIXTURE / AI、生成時刻、DSL version |
| reproducibility | scenario revisionまたはseed |

## 11.2 シナリオモード

| モード | 目的 |
| --- | --- |
| 標準 | 対象操作の特徴が最も見えるデータ |
| 途中0件 | 元データはあるが中間操作で後段が0件になる |
| 空ソース | 入力が最初から0件で、終端・Collectorの空結果を確認する |

## 11.3 代表的な教材制約

| 対象 | 制約 |
| --- | --- |
| filter | 標準はtrue / false双方を含む。途中0件は全件false |
| map | 変換前後が視覚的に異なる |
| flatMap | 親から複数子要素を生成する |
| distinct | 重複を含む |
| sorted | 入力が事前に整列済みではない |
| limit | 元要素数がlimit値より多い |
| takeWhile | sequential + ordered。最初のfalse後にもPredicateならtrueとなる未評価値を置く |
| dropWhile | sequential + ordered。最初のfalse後にtrueとなる値を置き、通過モードを示す |
| match系 | 短絡が途中で発生する決定要素を置く |
| groupingBy | 最低2グループ、推奨3グループ |
| nested groupingBy | 外側と内側の双方に複数キーを含む |
| partitioningBy | 標準はtrue / false双方に要素。空ケースも用意 |

## 11.4 無限Stream対策

- Pipeline検証で必ず有限化されることを確認する。

- 事前実行でsnapshot予算を確認する。

- 実行時も1実行500 snapshotの上限を適用する。

- generateはunorderedであることを補助表示する。

# 12. 状態モデル

## 12.1 SimulationSession

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| scenario | 検証済みシナリオ |
| history | 確定snapshotの不変配列 |
| cursor | 現在表示するsnapshot位置 |
| playbackState | READY / PLAYING / PAUSED / COMPLETED / LIMIT_REACHED / ERROR |
| intervalMs | 1000固定 |
| snapshotLimit | 初期状態を含め最大500 |
| scenarioRevision | シナリオ再生成・切替の識別子 |

戻るは再計算ではなくcursorを1つ前へ移し、保存済みsnapshotをそのまま描画する。

## 12.2 snapshotの定義

snapshotとは、学習上意味があり、全画面が同一時点を示し、「戻る」で完全に復元できる1つの確定状態である。入力要素1件と同義ではない。要素を処理しない構造処理も独立snapshotになり得る。

## 12.3 Snapshot構造

| 区分 | 主な内容 |
| --- | --- |
| 識別 | snapshot ID、連番、scenario revision、snapshot種別 |
| 実行位置 | node ID、element ID、flatMap親子位置、Collector経路 |
| 要素状態 | 操作ノードごとの未評価・処理中・通過・除外・バッファ履歴 |
| 操作状態 | seen、buffer、件数、境界、accumulator等 |
| Pipeline | active node、型区間、JDK性質 |
| 処理中 | 入力値、式、評価値、比較内容 |
| 出力 | 論理結果、結果TypeRef、件数、出力ビュー |
| Collector | AST、現在経路、ノード別蓄積、finisher状態 |
| コード | DSLから生成済みのJavaコード、ハイライト行ID |
| 説明 | 現在処理、次の動作、JDK補足 |
| 凡例 | 現操作で発生可能な状態だけ |
| 副作用 | peek / forEachの出力履歴 |
| 完了 | short-circuit、通常完了、STREAM CONSUMED |

## 12.4 要素状態

| 状態 | 意味 |
| --- | --- |
| － 未評価 | まだ実行されていない。短絡後の残りも含む |
| ▶ 処理中 | 現snapshotの対象 |
| ○ 通過済み | 当該操作を通過し後段へ渡された |
| × 除外済み | Predicate、重複、skip、drop等で除外された |
| □ バッファ済み | 操作固有状態へ取り込まれたが未放出 |

各要素は操作ノードごとの状態履歴を持つ。入力パネルの状態は、その要素の最新状態から導出する。

## 12.5 操作固有状態

| 操作 | 内部状態 |
| --- | --- |
| distinct | 既出値・既出キー |
| sorted | buffer、並べ替え済み順序、放出位置 |
| limit | 通過件数、上限到達 |
| skip | スキップ件数 |
| takeWhile | 境界到達、短絡済み |
| dropWhile | drop中 / 通過モード |
| flatMap | 親位置、子位置、mapped Stream、close状態 |
| reduce | accumulator、identity、値の有無 |
| min/max | 現在候補 |
| match/find | 暫定結果、確定済み、未評価範囲 |
| Collector | ノード別コンテナ、bucket、finisher状態 |

## 12.6 snapshot不変条件

- 全パネルが同じsnapshot IDを描画する。

- active nodeとJavaコードのハイライト行が一致する。

- TypeRefとPipeline上の入出力型表示が一致する。

- 出力へ追加された要素は必要な操作を通過済みである。

- short-circuit後の残りは未評価である。

- Collectorツリー、蓄積状態、最終結果が同じ時点を表す。

- 確定snapshotに未完了アニメーション状態を含めない。

- 戻る → 進むで同じシナリオなら同一snapshotを再現する。

- 1つの確定snapshotに処理中要素は原則1件だけとする。

## 12.7 500 snapshot制限

初期状態を含め最大500件を保持する。501件目が必要になった場合は新しいsnapshotを追加せず、500件目を保持したままplaybackStateをLIMIT_REACHEDへ変更する。UIには安全上限による停止理由を表示する。

# 13. Step Engine

## 13.1 基本規則

- next(currentSnapshot, pipelineDefinition)は次の確定snapshotを決定的に生成する純粋なDomain処理を基本とする。

- 通常の要素到着に加え、構造処理と結果確定も独立stepとして扱う。

- アニメーション進捗、タイマーID、実DOMスクロール座標はsnapshot外の一時UI状態とする。

- DOMスクロール位置はsnapshotのactive nodeから導出する。

## 13.2 独立snapshotになる処理

- ソースからの要素送出。

- 操作ノードへの要素到着。

- Predicate評価確定、mapper適用確定。

- flatMapのmapped Stream生成、子要素1件送出。

- distinctのseen更新。

- sortedの蓄積、並べ替え確定、1要素放出。

- reduceのaccumulator更新。

- Collectorのbucket / コンテナ更新。

- Collector finisher、collectingAndThen finisher、teeing merger。

- short-circuit確定。

- 終端結果確定とSTREAM CONSUMED。

mapped Streamのcloseは独立snapshotにせず、該当snapshotの詳細へ含める。

## 13.3 自動再生

- 1000msごとに通常の「進む」と同じ1 snapshotだけを確定する。

- 現在cursorの次から再開する。

- 停止時はタイマーを解除し、最後の確定snapshotを保持する。

- ブラウザが遅延しても複数snapshotをまとめて追い越さない。

- 完了、上限到達、エラー、scenario revision変更で停止する。

# 14. 操作別可視化仕様

## 14.1 中間操作

| 対象 | 可視化仕様 |
| --- | --- |
| filter | 値取得 → Predicate式 → true / false → 通過 / 除外 |
| map | 元要素 → mapper → 新要素。型変化を強調 |
| mapToInt/Long/Double | object → primitive値。Stream<T> → Int/Long/DoubleStream |
| boxed | primitive → wrapper。primitive Stream → object Stream |
| mapToObj | primitive → mapper → 任意object。boxedとの差を示す |
| flatMap系 | 親要素 → mapped Stream生成 → 子要素を1件ずつ送出 → flatten。close詳細を表示 |
| distinct | 既出状態を表示し、初登場 / 重複を判定 |
| sorted系 | 全入力をbuffer → 並べ替え確定 → 1件ずつ放出。Comparatorキーを表示 |
| limit | 通過数n/N。上限後は除外ではなく未評価 |
| skip | スキップ数n/N |
| takeWhile | sequential + ordered。最初のfalseでSTOPし残りは未評価 |
| dropWhile | sequential + ordered。最初のfalseまで除外し、その後は通過モード |
| peek | 値・型を変えずSide Effectビューへ表示 |

## 14.2 リダクション・検索・終端

| 対象 | 可視化仕様 |
| --- | --- |
| reduce(accumulator) | 最初の要素を初期累積値として履歴表示。空入力は型別Optional |
| reduce(identity, …) | identityとaccumulatorを常時表示。空入力はidentity |
| reduce 3引数 | 逐次表示を主とし、combinerは補助説明 |
| count | 概念上の寄与を表示し、実装が評価を省略し得る注記を常設 |
| min/max | 現在候補と現在要素を比較し更新 / 維持 |
| findFirst | 結果確定でSTOP。encounter orderなしでは任意要素になり得ると表示 |
| findAny | fixtureでは今回の選択要素を固定。JDK上は要素非保証と常時表示 |
| match系 | Predicate結果を1件ずつ表示し、結果確定時にSTOP |
| sum | 累積合計を更新 |
| average | 合計・件数・平均を表示。0件はOptionalDouble.empty() |
| summaryStatistics | count / sum / min / average / maxを同時更新 |
| toList | 通過要素をListへ追加しunmodifiable性を注記 |
| toArray | indexへ格納しObject[]と指定型[]を比較 |
| forEach系 | Consumer実行をConsole / Side Effectビューへ表示 |

# 15. Collector可視化仕様

Collectorでも全体骨格は「入力 → 処理中 → 出力」を維持し、中央を構造ツリー、現在経路、蓄積状態へ切り替える。

## 15.1 3引数collect

Stream<T>.collect(Supplier, BiConsumer accumulator, BiConsumer combiner)をCollector導入教材として扱う。supplier → accumulator → combinerを裸の可変リダクションとして示し、その抽象化がCollectorであることを説明する。primitive特化Stream版は初版対象外。

## 15.2 Collector ASTと画面

- Collector構造ツリー。

- 現在要素：Employee → classifier → bucket → downstream。

- ノード別の現在蓄積状態。

- 内側から外側へ組み上がる結果TypeRef。

- finisher / mergerの独立snapshot。

| Collector | 表示方針 |
| --- | --- |
| toList/toSet/toCollection | 可変コンテナへ追加。Setは重複で変化しない状態も表示 |
| joining | 現在文字列を順次連結 |
| counting/summing/averaging/summarizing | 集約表示をCollector文脈で再利用 |
| minBy/maxBy/reducing | 候補 / accumulatorを表示 |
| groupingBy | classifier結果のbucketへ追加しMapが成長 |
| groupingBy + downstream | bucket決定後にdownstreamを実行 |
| mapping | mapper後にdownstreamへ渡す |
| filtering | bucket決定後にPredicateを評価。Stream.filterとの差を示す |
| flatMapping | bucket内で展開 → flatten → downstream |
| nested groupingBy | 外側classifier → 内側groupingBy → 最終コンテナ |
| partitioningBy | true / falseの2分岐を固定表示 |
| collectingAndThen | downstream完了後にfinisherを独立snapshotで適用 |
| teeing | 1要素を左右Collectorへ送り、最後にmergerを独立snapshotで適用 |
| groupingBy + mapFactory | classifier / mapFactory / downstreamを分離表示 |

# 16. Stream生成・空入力・特殊ケース

## 16.1 Stream生成

| 対象 | 可視化仕様 |
| --- | --- |
| Collection.stream | 既存Collectionから1要素ずつ送出 |
| Arrays.stream | indexと要素を表示。primitive配列の戻り型を強調 |
| Stream.of | 引数値を順にStream要素化 |
| Stream.generate | Supplier呼び出し回数と生成値。無限・unorderedを表示 |
| Stream.iterate 2引数 | seed → operator → 次値。無限を表示 |
| Stream.iterate 3引数 | 生成候補をPredicate判定しfalseで終了 |
| IntStream.range | start <= n && n < endを表示 |
| IntStream.rangeClosed | start <= n && n <= endを表示 |

## 16.2 空結果

「空」はnullと同義にしない。主な結果は次のように区別する。完全な一覧は付録Bに示す。

| 種類 | 代表的な空結果 |
| --- | --- |
| Collection / Map / Array | []、{}、長さ0配列 |
| object Optional | Optional.empty() |
| primitive Optional | OptionalInt.empty()、OptionalLong.empty()、OptionalDouble.empty() |
| count / sum / averaging Collector | 0L、型別0、0.0 |
| match | anyMatch=false、allMatch=true、noneMatch=true |
| identity reduction | identity |
| forEach | Consumer 0回、戻り値void |
| partitioningBy | true / false両キーを保持し、各downstreamの空結果 |

## 16.3 Set / Map表示順

- Domain層は論理値とJDK上の順序性を保持する。

- 学習用の決定的表示順はUIの純粋なDisplayOrderProjectionで生成する。

- 同じsnapshotから常に同じ順序を導出する。

- 「表示を安定させるための順序」であることを注記し、JDKのiteration order保証とは分ける。

- TreeMap等、実際に順序性を持つ結果はその意味論を優先する。

## 16.4 JDK仕様上の補助説明

| ケース | 必須説明 |
| --- | --- |
| findAny | fixture選択は再現可能だが、JDKは特定要素を保証しない |
| count + peek | 結果を直接算出できる場合、中間操作評価が省略され得る |
| takeWhile / dropWhile | 初版実行はsequential + ordered。unorderedの意味論は補助説明 |
| forEach / forEachOrdered | parallelStreamは実行せず、順序差は説明のみ |
| Stream.toList / Collectors.toList | 前者はunmodifiable、後者は可変性等を保証しない |
| STREAM CONSUMED | 終端後は消費済み。再利用検出時はIllegalStateExceptionの場合がある |

# 17. 画面UI仕様

## 17.1 画面領域

| 領域 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作選択・シナリオ | 生成 / 中間 / 終端 / Collector、対象操作、標準 / 途中0件 / 空ソース、固定またはAIサンプル |
| PipelineViewport | ノード、型ラベル、性質バッジを全幅・左詰め・1行・非折返しで表示 |
| MainSimulation | 全幅の入力 → 処理中 → 出力。snapshot確定時に全列を同期 |
| JavaCodePanel | DSLから生成したJavaコードを常時表示し、line IDで強調 |
| ExplanationPanel | 値、式、判定、型変化、次の動作、JDK補足 |
| DetailsDisclosure | record定義、元データ、Collector構造、比較補足。重複情報は置かない |
| StickyPlaybackBar | 最初から / 戻る / 進む / 自動・停止、現在位置、停止理由 |

## 17.2 PipelineViewport

- 短いPipelineでは右側余白を残し、補助情報で埋めない。

- 横幅を超える場合はPipeline領域だけを横スクロールする。

- active nodeが変わったとき、そのノードが可視範囲へ入るよう自動追従する。

- ノード、型、性質バッジを一体でスクロールする。

- 高さは固定せずmin-height + auto heightとし、型ラベルやバッジに必要な分だけ拡張する。

- 縦方向にはノードを折り返さない。

## 17.3 画面レイアウトイメージ

次図はDraft v0.6で確定し、Draft v0.8へ継承する情報配置の概念モックである。本文と差異がある場合は本文を正とする。

画面レイアウトイメージ

図1　filter() / 標準ケース / 通過確定snapshotの画面レイアウト。右側余白は長いPipeline用に保持する。

## 17.4 表記規則

- Javaコード・Java式は正当なASCII構文を使用する：e -> e.age() >= 30、35 >= 30。

- データフロー・値遷移・型遷移・接続はUnicode矢印を使用する：佐藤.age() → 35、Stream<Employee> → Stream<Employee>。

- Javaの->を視覚的方向矢印として使わず、Unicode →をJavaコードへ混入させない。

- 凡例は共通5状態のうち、選択操作で発生し得るものだけを表示する。

## 17.5 レスポンシブとアクセシビリティ

- PCではMainSimulationを全幅、その直下にJavaコードと説明を2カラム表示する。

- 狭幅ではコードと説明を縦積みにし、MainSimulationも可読性を保つ段階で縦積みにする。

- Pipelineは狭幅でも非折返し・専用横スクロールを維持する。

- stickyバーの高さ分だけ本文下部へ余白を確保する。

- 状態は色だけでなく記号と文言で区別する。

- キーボード操作、フォーカス可視化、適切なラベルを備える。

- アニメーション軽減設定を尊重する。

# 18. 操作・履歴・UI一時状態

| 操作 | 仕様 |
| --- | --- |
| 最初から | scenarioとrevisionを維持し、初期snapshotへ戻す |
| 戻る | 保存済みの直前snapshotへcursorを移す。全領域を完全復元 |
| 進む | 次の確定snapshotを1件生成または既存historyの次へ進む |
| 自動 | 現在位置の次から1000msごとに1 snapshot進む |
| 停止 | タイマー解除。最後の確定snapshotを保持 |
| シナリオ切替 | 対応Scenarioを読み、historyとcursorを新revisionで初期化 |
| 固定サンプル切替 | fixture providerの別候補を読み、AIとは表示しない |
| AIで別サンプル | Phase 6で利用可能な場合のみ。操作・モードを維持して検証済み候補へ切替 |

snapshot外に置くUI一時状態は、アニメーション進捗、タイマーID、実スクロール座標、hover / focus等である。これらは履歴復元の対象にしない。

# 19. 非機能・品質要件

| 分類 | 要件 |
| --- | --- |
| 正確性 | JDK 25の意味論、型、空入力、短絡、順序保証と一致 |
| 決定性 | 同じScenario revisionと操作列から同じsnapshot列を生成 |
| 安全性 | 任意コード実行なし。DSLホワイトリスト。AIキーはサーバーのみ |
| 性能 | 教材規模で操作応答を阻害しない。500 snapshot上限を維持 |
| UI | ライトテーマ、十分なコントラスト、派手すぎないアニメーション |
| アクセシビリティ | 色以外の識別、キーボード、フォーカス、reduced motion |
| 保守性 | OperationCatalog、TypeRef、PipelineDefinition、Provider境界を一元化 |
| テスト可能性 | CoreはDOMなしで単体テスト可能。snapshotは構造比較可能 |
| 追跡可能性 | template version、DSL version、scenario revision、provenanceを保持 |

# 20. Phase別実装計画

| Phase | 実装内容 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | React + TS + Vite、OperationCatalog、TypeRef、PipelineTemplate基盤、DSL基盤、snapshot、history、Step Engine、fixture provider、1000ms再生、500上限、UI骨格、filter縦断 | 進む・戻る・自動停止再開、全パネル同期、コード行同期、Pipeline横スクロール追従が成立 |
| 2 | Stream生成、filter、map、mapToX、boxed、mapToObj、flatMap系、recordコード生成 | 型変化、flatMap親子snapshot、複数template登録が正しい |
| 3 | distinct、sorted、limit、skip、takeWhile、dropWhile、peek | 操作固有状態、sorted構造snapshot、短絡後未評価、Side Effect表示が正しい |
| 4 | reduce、count、min/max、find、match、sum、average、statistics、toList、toArray、forEach系 | Optional、空Stream、vacuous truth、findAny・count注記がJDK 25と一致 |
| 5 | 3引数collect、Collector AST、単純Collector、downstream、grouping、partitioning、collectingAndThen、teeing | 構造ツリー、蓄積、結果型、空partition、finisher / merger snapshotが正しい |
| 6 | サーバーAPI、AI adapter、RemoteScenarioProvider、AI capability、候補検証、全シナリオ種別、レスポンシブ、総合試験 | 実AI生成がtemplate / DSL制約内で動作し、完成要件として成立 |

## 20.1 各Phaseの完了報告

- 実装済み機能。

- 未実装機能。

- 単体・統合・E2Eテスト結果。

- JDK 25 Oracle Test結果。

- 仕様との差異。

- 500 snapshot上限への影響。

- 次Phaseへの持越し事項。

# 21. Phase 1 実装契約

## 21.1 Phase 1の目的

filterの縦断fixtureを用い、Provider → Template → DSL → TypeRef → Step Engine → Snapshot History → React UIまでの最小完全経路を成立させる。Phase 1は機能数を増やす段階ではなく、後続Phaseで操作を追加できる基盤の正しさを検証する段階である。

## 21.2 Phase 1で実装する範囲

| 区分 | 実装内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト | React + TypeScript + Vite、開発・build・test・E2Eの基本設定 |
| Domain型 | TypeRef、OperationDefinition、PipelineTemplate、TemplateInstance、PipelineDefinition、Scenario、Snapshot、SimulationSession |
| Catalog | source、filter、toListに必要な最小OperationCatalogと拡張可能な登録方式 |
| Template | 基準：Employee age filter → toListの縦断template。横スクロール検証：stream() → filter(age >= 25) → filter(age >= 28) → filter(age >= 30) → filter(age >= 35) → filter(age >= 40) → toList()（filterノード5個。DSLはPhase 1の許可範囲であるfield参照 + int定数 + GTEのみ）。同一操作filterの複数ノードは、§8.2のnodeIdで区別する。1操作に複数templateを登録できるRegistry構造。snapshotBudget：4要素 × 5ノード ≒ 60前後、500上限内。 |
| fixture | filterの標準、途中0件、空ソース。安定ID、revision、provenanceを保持 |
| DSL | field参照、int定数、比較GTE、filter Predicateの構造・許可・型検証 |
| コード生成 | record定義、dataset、.filter(e -> e.age() >= 30).toList()、安定line ID |
| Step Engine | INITIAL、source送出、node到着、Predicate確定、通過 / 除外、toList蓄積、結果確定、STREAM CONSUMED |
| snapshot | 全パネル用の確定状態、不変条件、history、cursor、完全復元 |
| 再生 | 最初から、戻る、進む、自動、停止。1000ms固定。現在位置から再開 |
| 安全上限 | 初期snapshotを含む500件上限とLIMIT_REACHED表示 |
| UI | ScenarioControls、PipelineViewport、Input / Processing / Output、JavaCode、Explanation、Details、StickyPlaybackBar |
| Pipeline表示 | 左詰め、非折返し、専用横スクロール、active node追従、min-height + auto height |
| Provider | FixtureScenarioProviderとScenarioProvider interface。AI capabilityはdisabled理由を返す |
| 表示規則 | 状態記号、Java ASCII構文、視覚フローのUnicode矢印、操作別凡例 |
| 最小レスポンシブ | PC 3列 + 下段2列、狭幅の縦積み、stickyバー下余白 |

## 21.3 Phase 1の基準fixture

Department development = new Department("開発部", "技術本部");
Department sales = new Department("営業部", "営業本部");

List<Employee> employees = List.of(
        new Employee("佐藤", 35, 5_500_000L, 4.2, "関東",
                LocalDate.of(2022, 4, 1), development, List.of("Java", "SQL")),
        new Employee("鈴木", 27, 4_200_000L, 3.8, "関西",
                LocalDate.of(2023, 10, 1), sales, List.of("営業", "英語")),
        new Employee("高橋", 42, 7_200_000L, 4.6, "関東",
                LocalDate.of(2018, 7, 15), development, List.of("Java", "設計")),
        new Employee("田中", 29, 4_800_000L, 4.0, "中部",
                LocalDate.of(2021, 1, 5), sales, List.of("SQL", "分析")));

List<Employee> result = employees.stream()
        .filter(e -> e.age() >= 30)
        .toList();

標準ケースはtrue / false双方を含み、結果は佐藤・高橋。途中0件は全件false、空ソースは入力0件とする。画面内部ではemp-001等の安定IDを付け、同値要素も区別できるようにする。

横スクロール検証用filterチェーンtemplateは、この節の基準fixtureと同じEmployeeデータセットを使用する。期待結果は、age >= 40を満たす高橋のみ（List<Employee> 1件）である。

## 21.4 Phase 1で実装しない範囲

- filter以外の本実装。sourceとtoListは縦断fixtureに必要な最小実装のみ。

- primitive特化Stream、map、flatMap、stateful操作、短絡終端、Collector Engine。

- 実AI接続、サーバーAPI、RemoteScenarioProvider。AIボタンは利用不能理由を表示する。

- 自由Pipelineビルダー、自由式編集、任意コード実行。

- parallelStream実行。

- 速度変更UI。

- null、NaN、Infinity、overflow、例外教材。

- 全操作向けの最終視覚調整と全パターンのレスポンシブ最適化。

- 本番デプロイ構成。

## 21.5 Phase 1中に判断する事項

| ID | 判断事項 | 判断期限 |
| --- | --- | --- |
| J-1 | JDK 25 Oracle TestsのPhase 1での扱いを判断する。filter 3モードの結果照合をP1-O01として追加するか、Oracle TestsはPhase 2開始とし、Phase 1完了報告では対象外と記載するかを決定する。あわせてJDK 25ランタイムの調達方法（Eclipse Temurin 25のローカル導入、またはCI上で取得。GitHub Releasesからの取得・実行は検証済み）を決定する。 | Phase 1完了報告の作成前 |
| J-2 | §12.6「1つの確定snapshotに処理中要素は原則1件」の例外規定（teeingの左右2系統、flatMap親子、sortedの一括並べ替え確定）を判断する。 | Phase 3着手前（sorted）。teeingはPhase 5着手前 |
| J-3 | playbackState ERRORへの遷移条件とUI表示を判断する。検証はPipelineDefinition生成前に完了する設計のため、実行時ERRORはエンジン内部の不整合検知時のフェイルセーフに限られる想定とする。 | Phase 1のhistory / engine実装時 |

# 22. Phase 1 受入条件

## 22.1 機能・Domain

- React + TypeScript + Viteプロジェクトがbuildでき、型エラーがない。

- ScenarioProvider interfaceを通じてfilterの3モードを取得できる。

- fixtureがAI生成として表示されない。AI capability不可の場合はボタンと理由が一致する。

- TemplateRegistryが同一targetOperationへ複数templateを登録・取得できる。

- 許可されたDSLだけがPipelineDefinitionへ変換され、型不一致・許可外field・許可外operatorは拒否される。

- 同じDSLから評価、TypeRef、Javaコード、説明が生成される。

- Java表示でEmployee / Departmentがrecordとなり、e.age()を使用する。

- 同じscenario revisionから同じsnapshot列を生成する。

- 初期状態、通過、除外、toList追加、結果確定、STREAM CONSUMEDが確定snapshotとして表現される。

## 22.2 履歴・再生

- 全パネルが同じsnapshot IDを描画する。

- active nodeとJavaコードline IDが一致する。

- 進む → 戻るで直前snapshotが構造的に完全一致する。

- 戻った後に進むと、保存済みの同一snapshotへ進む。分岐しない限り再計算しない。

- 最初からはscenarioとrevisionを維持し、初期snapshotへ戻る。

- 自動は現在位置の次から1000msごとに1 snapshot進む。

- 停止は最後の確定snapshotを維持し、中間アニメーション状態を履歴へ残さない。

- 完了、LIMIT_REACHED、エラー、scenario切替で自動再生が停止する。

- 501件目を追加せず、500件目を保持してLIMIT_REACHEDになる。

## 22.3 UI

- PCでPipeline、全幅の入力 → 処理中 → 出力、Javaコード / 説明、sticky操作バーが仕様順に表示される。

- Pipelineは短い場合に右余白を保持し、長い場合は専用横スクロールとなる。

- active node変更時にPipelineが可視位置へ追従する。

- Pipelineの高さが型・バッジに応じて自動拡張し、ノードは縦に折り返さない。

- filterでは□ バッファ済みを凡例に表示しない。

- Java式は-> / >=、視覚フローは→を使い分ける。

- 状態を色だけでなく記号・文言でも識別できる。

- 狭幅でコード / 説明が縦積みになり、stickyバーが本文を隠さない。

- reduced motion設定時は移動アニメーションを抑制する。

## 22.4 安全性・品質

- ソースコードにeval、new Function、動的コード生成、AI生成コード実行が存在しない。

- Simulation CoreがReact、DOM、タイマー、AI SDKに依存しない。

- snapshotとScenarioが外部から破壊的変更されない。

- Phase 1の単体・統合・E2Eテストがすべて成功する。

- 未実装操作は実装済みに見せず、選択不能または明示的に未実装と表示する。

# 23. Phase 1 テスト項目

## 23.1 Domain単体テスト

| ID | 対象 | 検証 |
| --- | --- | --- |
| P1-D01 | TypeRef | Stream<Employee> → Stream<Employee> → List<Employee>が正しい |
| P1-D02 | OperationCatalog | filterがINTERMEDIATE / STATELESS、toListがTERMINAL |
| P1-D03 | TemplateRegistry | 同一操作へ複数templateを登録・取得できる |
| P1-D04 | TemplateInstantiation | 必須slot欠落、許可外template、version不一致を拒否 |
| P1-D05 | DSL構造 | 正常Predicateを受理し未知kind・field・operatorを拒否 |
| P1-D06 | DSL型 | age GTE intを受理し、age GTE Stringを拒否 |
| P1-D07 | DSL評価 | 35はtrue、27はfalse |
| P1-D08 | Javaコード生成 | e -> e.age() >= 30を生成しUnicode矢印を混入しない |
| P1-D09 | 説明生成 | DSLと同じfield・operator・値を説明へ反映 |
| P1-D10 | 教材制約 | 標準はtrue / false双方、途中0件は全件false |
| P1-D11 | Step Engine | fixtureのsnapshot種別と順序が決定的 |
| P1-D12 | snapshot不変条件 | active node、line ID、型、出力、要素状態が一致 |
| P1-D13 | 空ソース | 結果[]、count 0、toList結果確定 |
| P1-D14 | 安全上限 | 501件目を作らずLIMIT_REACHED |

## 23.2 履歴・Applicationテスト

| ID | 対象 | 検証 |
| --- | --- | --- |
| P1-A01 | 進む / 戻る | snapshotの完全一致 |
| P1-A02 | 戻る / 再進行 | 既存historyを再利用 |
| P1-A03 | 最初から | scenario / revisionを維持してcursor 0 |
| P1-A04 | 自動 | 現在位置の次から1000msごとに1件 |
| P1-A05 | 停止 / 再開 | 最終確定snapshotから継続 |
| P1-A06 | 遅延 | timer遅延時も複数stepをまとめて実行しない |
| P1-A07 | scenario切替 | timer停止、新revision、history初期化 |
| P1-A08 | capability | AI利用不能理由とUI状態が一致 |

## 23.3 React統合テスト

| ID | 対象 | 検証 |
| --- | --- | --- |
| P1-R01 | 全パネル同期 | 同じsnapshot IDから描画 |
| P1-R02 | コード同期 | active node変更で対応行だけを強調 |
| P1-R03 | 凡例 | filterで必要な4状態だけを表示 |
| P1-R04 | 入力状態 | 通過 / 除外 / 未評価がsnapshotと一致 |
| P1-R05 | 出力 | 通過要素だけをtoListへ追加 |
| P1-R06 | 操作ボタン | READY / PLAYING / PAUSED / COMPLETEDでdisabled状態が正しい |
| P1-R07 | AIボタン | disabled理由が読め、fixtureへ自動切替しない |
| P1-R08 | reduced motion | 一時アニメーションを抑制 |

## 23.4 E2E・視覚テスト

| ID | 対象 | 検証 |
| --- | --- | --- |
| P1-E01 | 標準filter | 進むで佐藤・高橋だけが結果へ入る |
| P1-E02 | 途中0件 | 最終結果が空Listで全入力が除外 |
| P1-E03 | 空ソース | 要素処理なしで空Listを確定 |
| P1-E04 | 戻る | 任意位置から全パネルを直前状態へ復元 |
| P1-E05 | 自動 | 手動途中から最後まで進み停止 |
| P1-E06 | 長いPipeline fixture | filterチェーンtemplateで横スクロールとactive node追従を確認する |
| P1-E07 | Pipeline高さ | min-height + auto heightでバッジ・型が欠けない |
| P1-E08 | sticky | 本文末尾が操作バーに隠れない |
| P1-E09 | 狭幅 | コード / 説明が縦積み、Pipelineは横スクロール |
| P1-E10 | アクセシビリティ | キーボード操作、focus可視化、状態名の読み上げ |
| P1-E11 | 視覚回帰 | 初期、通過、除外、完了の代表snapshot |

注：P1-E11の視覚回帰で用いる期待画像は、§21.3の基準fixture（4要素）を正として作成する。図1のモックは5要素だが、本文仕様を優先する。

## 23.5 Phase 1終了時の証跡

- 実行したコマンドと結果。

- テスト総数、成功 / 失敗 / skip。

- 代表snapshotの構造比較結果。

- PC / 狭幅の画面キャプチャ。

- 既知の差異と持越し事項。

- 「まだ実装していない操作」の一覧。

# 24. 全体テスト戦略

## 24.1 Domain

- 全メソッドの標準・途中0件・空ソース。

- TypeRefの入出力。

- DSL評価・型検証・コード生成・説明生成。

- 操作固有状態と境界。

- Optional、identity、vacuous truth。

- Collector ASTと結果型。

## 24.2 snapshot・履歴

- 進む → 戻るの完全一致。

- 最初からでscenario維持。

- 自動 → 停止 → 再開。

- アニメーション途中状態を保存しない。

- short-circuit後の残りが未評価。

- active nodeとコード行の一致。

## 24.3 Collector

- groupingByのMap成長。

- mapping / filtering / flatMapping downstream。

- nested groupingBy。

- partitioningByの両キーと空partition初期値。

- collectingAndThen finisher。

- teeingの左右系統とmerger。

## 24.4 JDK 25 Oracle Tests

製品コードとは別の固定Java 25テストで期待結果を生成し、Simulation Coreと照合する。固定試験にはOptional種別、summaryStatistics空初期値、joining空入力、partitioningBy空partition、Stream.toListのunmodifiable性、count + peek評価省略を含める。

## 24.5 UI / E2E

- 長いPipelineの横スクロール、active node追従、min-height + auto height。

- sticky操作バーと本文下部余白。

- Javaコード行同期、操作別凡例。

- PC / 狭幅レイアウト。

- 色を使わなくても識別可能。

- filter、sorted、flatMap、nested groupingBy、空Streamの視覚回帰。

# 25. 実装開始条件

Draft v0.8の反映確認後、Phase 1開始の明示的な指示をもって実装を開始する。本書作成時点ではアプリコードを作成しない。

# 付録A. 実装対象メソッド一覧

## A.1 Stream生成

| メソッド | 優先度 |
| --- | --- |
| Collection.stream() | 高 |
| Arrays.stream() | 高 |
| Stream.of() | 高 |
| Stream.generate() | 中 |
| Stream.iterate(seed, operator) | 中 |
| Stream.iterate(seed, predicate, operator) | 中 |
| IntStream.range() | 高 |
| IntStream.rangeClosed() | 高 |
| Stream.empty() | 補助 |
| IntStream.empty() | 補助 |
| LongStream.empty() | 補助 |
| DoubleStream.empty() | 補助 |

## A.2 中間操作

| メソッド | 優先度 |
| --- | --- |
| filter() | 高 |
| map() | 高 |
| mapToInt() | 高 |
| mapToLong() | 中 |
| mapToDouble() | 高 |
| boxed() | 高 |
| mapToObj() | 高 |
| flatMap() | 高 |
| flatMapToInt() | 低 |
| flatMapToLong() | 低 |
| flatMapToDouble() | 低 |
| distinct() | 高 |
| sorted() | 高 |
| sorted(Comparator) | 高 |
| peek() | 高 |
| limit() | 高 |
| skip() | 高 |
| takeWhile() | 中 |
| dropWhile() | 中 |

## A.3 終端操作

| メソッド | 優先度 |
| --- | --- |
| forEach() | 高 |
| forEachOrdered() | 中 |
| toList() | 高 |
| toArray() | 中 |
| toArray(generator) | 中 |
| collect(Collector) | 高 |
| collect(Supplier, BiConsumer, BiConsumer) | 中 |
| reduce(accumulator) | 高 |
| reduce(identity, accumulator) | 高 |
| reduce(identity, accumulator, combiner) | 中 |
| count() | 高 |
| min() / max() | 高 |
| findFirst() | 高 |
| findAny() | 中 |
| anyMatch() / allMatch() / noneMatch() | 高 |
| Int/Long/DoubleStream.sum() | 高 |
| Int/Long/DoubleStream.average() | 高 |
| Int/Long/DoubleStream.summaryStatistics() | 中 |

## A.4 Collector / Collectors

| メソッド | 優先度 |
| --- | --- |
| Collectors.toList() / toSet() | 高 |
| Collectors.toCollection() | 中 |
| Collectors.joining() | 高 |
| Collectors.counting() | 高 |
| Collectors.summingInt/Long/Double() | 高 / 中 / 中 |
| Collectors.averagingInt/Long/Double() | 高 / 中 / 中 |
| Collectors.summarizingInt/Long/Double() | 高 / 中 / 中 |
| Collectors.minBy() / maxBy() / reducing() | 中 |
| Collectors.mapping() / filtering() | 高 |
| Collectors.flatMapping() / collectingAndThen() | 中 |
| Collectors.teeing() | 低 |
| Collectors.groupingBy(classifier) | 高 |
| Collectors.groupingBy(classifier, downstream) | 高 |
| Collectors.groupingBy(classifier, mapFactory, downstream) | 低 |
| Collectors.partitioningBy(predicate) | 高 |
| Collectors.partitioningBy(predicate, downstream) | 高 |

# 付録B. 0件時の結果

| 操作 | 0件時の表示 |
| --- | --- |
| Stream.toList() | 空List []。返却Listはunmodifiable |
| toArray系 | 長さ0の配列 |
| forEach系 | Consumer 0回、戻り値void |
| count() | 0L |
| Stream.reduce(BinaryOperator) | Optional.empty() |
| object Streamのmin/max/find | Optional.empty() |
| IntStreamのreduce/min/max/find | OptionalInt.empty() |
| LongStreamのreduce/min/max/find | OptionalLong.empty() |
| DoubleStreamのreduce/min/max/find | OptionalDouble.empty() |
| identity付きreduce | identity |
| primitive sum | int 0 / long 0L / double 0.0 |
| primitive average | OptionalDouble.empty() |
| IntSummaryStatistics | count=0, sum=0, min=Integer.MAX_VALUE, max=Integer.MIN_VALUE, average=0.0 |
| LongSummaryStatistics | count=0, sum=0, min=Long.MAX_VALUE, max=Long.MIN_VALUE, average=0.0 |
| DoubleSummaryStatistics | count=0, sum=0.0, min=POSITIVE_INFINITY, max=NEGATIVE_INFINITY, average=0.0 |
| anyMatch | false |
| allMatch / noneMatch | true（vacuous truth） |
| Collectors.toList/toSet/toCollection | downstreamの空コンテナ |
| Collectors.counting | 0L |
| Collectors.summing* | 型別0 |
| Collectors.averaging* | 0.0 |
| Collectors.minBy/maxBy/reducing(BinaryOperator) | Optional.empty() |
| groupingBy | 空Map {} |
| partitioningBy | true / false両キーとdownstreamの空結果 |
| mapping/filtering/flatMapping | downstreamの空結果 |
| collectingAndThen | downstreamの空結果にfinisherを適用 |
| teeing | 左右の空結果をmergerへ渡した結果 |

# 付録C. 可視化パターン

| 可視化パターン | 対象 |
| --- | --- |
| 生成元型 | Collection.stream / Arrays.stream / Stream.of |
| 生成ルール型 | generate / iterate / range |
| 通過判定型 | filter |
| 1→1変換型 | map / mapToX / boxed / mapToObj |
| 1→多→平坦化型 | flatMap系 |
| 状態保持型 | distinct |
| 全体バッファ型 | sorted系 |
| 位置・件数制御型 | limit / skip |
| 境界判定型 | takeWhile / dropWhile |
| 観察型 | peek |
| 累積リダクション型 | reduce / sum / count |
| 候補更新型 | min / max |
| 短絡検索・判定型 | find / match系 |
| 結果化型 | toList / toArray / forEach |
| 単純Collector型 | toList / toSet / joining / 数値集計 |
| downstream合成型 | mapping / filtering / flatMapping / collectingAndThen |
| 分類ツリー型 | groupingBy / partitioningBy |
| Collector入れ子型 | nested groupingBy / groupingBy + downstream / teeing |

# 付録D. 用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| source | Stream Pipelineの入力元 |
| 中間操作 | 新しいStreamを返すlazyな操作 |
| 終端操作 | Streamを消費して最終結果または副作用を得る操作 |
| Collector | collectが可変リダクションを行う収集戦略 |
| downstream Collector | groupingBy等の各bucketへ適用する内側Collector |
| 短絡 | 結果確定後の残り評価を不要にできる性質 |
| 未評価 | 実際には処理されていない状態 |
| 途中0件 | sourceは存在するが中間操作後が0件 |
| バッファ済み | 操作固有状態に取り込まれたが未放出 |
| PipelineTemplate | 教材Pipelineの許可済み形とDSLスロット |
| PipelineDefinition | 検証済みでStep Engineが実行する不変Pipeline |
| ScenarioCandidate | Providerが返す検証前候補 |
| snapshot | 学習上意味があり、全画面を同期し、戻るで復元できる確定状態 |

# 付録E. 根拠資料（Java SE 25 / JDK 25）

| 参照ID | 資料 | URL |
| --- | --- | --- |
| JDK25-STREAM | Stream | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/Stream.html |
| JDK25-STREAM-PKG | java.util.stream package summary | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/package-summary.html |
| JDK25-COLLECTORS | Collectors | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/Collectors.html |
| JDK25-INTSTREAM | IntStream | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/IntStream.html |
| JDK25-LONGSTREAM | LongStream | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/LongStream.html |
| JDK25-DOUBLESTREAM | DoubleStream | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/stream/DoubleStream.html |
| JDK25-INTSTATS | IntSummaryStatistics | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/IntSummaryStatistics.html |
| JDK25-LONGSTATS | LongSummaryStatistics | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/LongSummaryStatistics.html |
| JDK25-DOUBLESTATS | DoubleSummaryStatistics | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/DoubleSummaryStatistics.html |
| JDK25-STRINGJOINER | StringJoiner | https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/StringJoiner.html |

# 付録F. JDK 25 実行検証記録

## F.1 TEST-01：Collectors.joining空入力

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | Stream.<String>empty().collect(Collectors.joining(",", "[", "]")) |
| 実行環境 | Eclipse Temurin JDK 25.0.4+7 |
| 実行日 | 2026-08-07 |
| 結果 | "[]" |
| 扱い | joining 3引数版の空入力結果の根拠として採用 |

## F.2 TEST-02：count + peek評価省略

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | List.of("A", "B").stream().peek(System.out::println).count() |
| 実行環境 | Eclipse Temurin JDK 25.0.4+7 |
| 実行日 | 2026-08-07 |
| 結果 | countは2、peekによるA / B出力なし |
| 扱い | 評価省略が仕様上可能である実例。常に省略される保証とは扱わない |

Draft v0.8 終了